|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỌC KỲ: XUÂN 2023** | | |
| **BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC** | | |
| Môn học: **LẬP TRÌNH BACK-END** | | |
| Mã môn học: **BEND2221** Mã lớp: **LTBACKEND-A, LTBACKEND-B** | | |
| **Tên nhóm**: Nhóm 7  **Họ tên sinh viên**  **Trần Văn Trí** **Mã sinh viên: 20-0-00319**  **Nguyễn Xuân Trường Mã sinh viên: 20-0-00329**  **Nguyễn Xuân Mai Mã sinh viên: 20-1-00518** | **Điểm** | **Giảng viên**  **Cao Thiên Tài** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **T**  **T** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Thời gian** | | | **Ghi chú** |
| **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời lượng (giờ)** |
| 1 | **Quản trị viên** | | | | | |
| 2 | Tạo giao diện danh sách sinh viên, đưa data vào | Trần Văn Trí | **1/6** | **1/6** | **3h** |  |
| 3 | Tạo giao diện danh sách thời khóa biểu, đưa data vào | Trần Văn Trí | **10/6** | **10/6** | **3h** |  |
| 4 | Thêm xóa sửa sinh viên | Trần Văn Trí | **2/6** | **8/6** | **20h** |  |
| 5 | Thêm xóa sửa thời khóa biểu | Trần Văn Trí | **10/6** | **11/6** | **5h** |  |
| 6 | Tạo giao diện danh sách giáo viên, đưa data vào | Nguyễn Xuân Mai | **1/6** | **1/6** | **3h** |  |
| 7 | Tạo giao diện danh sách khoa, đưa data vào | Nguyễn Xuân Mai | **3/6** | **3/6** | **3h** |  |
| 8 | Thêm xóa sửa giáo viên | Nguyễn Xuân Mai | **1/6** | **1/6** | **5h** |  |
| 9 | Thêm xóa sửa khoa | Nguyễn Xuân Mai | **3/6** | **3/6** | **5h** |  |
| 10 | Tạo giao diện danh sách môn học, đưa data vào | Nguyễn Xuân Trường | **1/6** | **1/6** | **3h** |  |
| 11 | Tạo giao diện danh sách lớp, đưa data vào | Nguyễn Xuân Trường | **2/6** | **2/6** | **3h** |  |
| 12 | Thêm xóa sửa môn học | Nguyễn Xuân Trường | **5/6** | **5/6** | **5h** |  |
| 13 | Thêm xóa sửa lớp | Nguyễn Xuân Trường | **5/6** | **5/6** | **4h** |  |
| 14 | Tạo giao diện trang chủ | Nguyễn Xuân Mai | **3/6** | **3/6** | **2h** |  |
| 15 | Tạo giao diện trang đăng nhập | Nguyễn Xuân Trường | **29/5** | **29/5** | **1h** |  |
| 16 | Xử lí đăng nhập | Trần Văn Trí | **1/6** | **2/6** | **4h** |  |
| 17 | **Trang Sinh viên** | | | | | |
| 18 | Tạo giao diện trang thông tin sinh viên, đưa data vào | Nguyễn Xuân Mai | **7/6** | **7/6** | **3g** |  |
| 19 | Giao diện và sửa thông tin sinh viên | Trần Văn Trí | **8/6** | **10/6** | **7h** |  |
| 20 | Giao diện danh sách giáo viên, đưa data vào | Nguyễn Xuân Mai | **8/6** | **8/6** | **2h** |  |
| 21 | Giao diện danh sách môn học, đưa data vào | Nguyễn Xuân Mai | **8/6** | **8/6** | **2h** |  |
| 22 | Giao diện thời khóa biểu tổng, đưa data vào | Trần Văn Trí | **11/6** | **11/6** | **3h** |  |
| 23 | Giao diện và đổi mật khẩu sinh viên | Nguyễn Xuân Trường | **10/6** | **10/6** | **4h** |  |
| 24 | Tạo giao diện trang tin tức | Nguyễn Xuân Trường | **11/6** | **11/6** | **3h** |  |
| 25 | Tạo giao diện và xử lí thời khóa biểu cá nhân | Trần Văn Trí | **11/6** | **12/6** | **9h** |  |
| 26 | Làm powerpoin | Nguyễn Xuân Trường | **14/6** | **14/6** | **2h** |  |
| 27 | Vẽ ERD,UML | Trần Văn Trí | **13/6** | **13/6** | **3h** |  |